PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 32077/19.05.2023

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere și Directorul executiv al Direcției economice  formulează următorul:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiție

”ILUMINAT ORNAMENTAL PENTRU LĂCAŞURILE DE CULT  DIN MUNICIPIUL SATU MARE”

Proiectul faza S.F. a obiectivului de investiție care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost realizat în anul 2021. Având în vedere creșterile de prețuri la materiale, dar și a manoperei,  Municipiul Satu Mare prin Serviciul Investiții - Gospodărire – Întreținere a solicitat de la 3 operatori economici o estimare reală/corectă a valorii pentru realizarea acestui obiectiv în vederea atribuirii contractului PT + Execuție Lucrări.

În urma studiului, a rezultat o diferență de preț, în sensul că a crescut considerabil cu suma de 379.244,10 lei, de la valoarea de 909.286,75 lei la 1.288.530,85, creșterea fiind în procent de 41,71%.

LOCAŢIILE:

- Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Drum Botiz;

- Biserica Ortodoxă Buna Vestire, Bulevardul Independenței;

- Biserica Ortodoxă Nașterea Domnului, strada Ganea, cart. Carpați II;

- Biserica Greco-Catolică  Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Bulevardul Cloșca;

- Biserica Greco-Catolică  Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, Bulevardul Cloșca;

- Biserica Reformată, Piața Titulescu;

- Biserica Romano- Catolică Sfântul Ioan,(Hildegarda) strada Wolfenbüttel;

- Biserica Romano- Catolică Sfântul Anton, drum Botiz;

- Biserica Romano- Catolică Kis Szent Teréz, Parohia nr.3, strada Păuleşti.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

Valoarea totală a investiției :            1.084.463,27 lei, fără TVA

din care

construcții-montaj :           947.577,80 lei, fără TVA

DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE  INVESTIȚIE

Durata de realizare a investiției 17 luni:

-	5 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,

-	12 luni faza de execuție.

CAPACITĂȚI  În urma realizării investiției propuse, va rezulta în fiecare locație propusă un sistem de iluminat ornamental, totalizând  următoarele componente, amplasate parțial pe domeniul public și parțial pe domeniul aflat în proprietatea bisericilor, existând acordul fiecărei biserici în parte, pentru realizarea celor de mai sus amintite:

- Stâlpi metalici pentru iluminat public, h 6 m ---------- 19 buc;

- Aparate de iluminat proiectoare și lampadare  ------------ 110 buc;

- Putere electrică instalată după implementarea proiectului ---- 12,81  kW;

- Cheltuieli anuale estimate, privind  energia electrică  ------ 39.600,00 lei.

Raportat la prevederile art. 41, art. 44, aliniat (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ” ….. Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative…… Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative….”

Raportat și la prevederile  art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local aprobă,  la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții,

Ținând cont și de documentația suport (Referatul cu  nr. 31467/17.05.2023 privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție   ”ILUMINAT ORNAMENTAL PENTRU LĂCAŞURILE DE CULT  DIN MUNICIPIUL SATU MARE”, procesul verbal cu  nr. 31705/18.05.2023, al Comisiei tehnico-economice, Devizul General inițial din anul 2021, Devizul General actualizat în anul 2023) proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director executiv                                                                 Șef serviciu

ec.Ursu Lucica                                                              ing. Szűcs Zsigmond